Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
017/08/2016	1.00	Elaboração inicial do documento sobre o repasse	Rodrigo Armênio	Mafalda Pantuzzo

Plano de Repasse de Sistema
1. Identificação
  1. Nome do Sistema
SIADS – Módulo Inventário

  1. Cliente
    SPOA

  1. Unidade de Relacionamento com o cliente (URC)
SUNFJ

  1. Previsão de Inicio
xxxxx

  1. Previsão de Fim
xxxxxxxxx

2. Cenário
Devido a alteração na estrutura do Serpro o sistema será repassado para o polo DESPO.
A equipe atual é composta por x analistas e x tecnicos. O sistema foi confeccionado na linguagem Java e está composto por 2 modulos.

3. Objetivo do Projeto
Repassar todas as atividades do desenvolvimento do DEBSA/DE1BD relativas ao sistema SIADS Módulo Inventário: Manutenções evolutivas, adaptativas e corretivas, execução de apuração especial dentre outras atividades.

4. Premissas
      Premissa 1
Habilidade na plataforma Java e Android existente no DESPO.

Premissa 2
Continuidade do conhecimento do sistema.

      Premissa 3
Proporcionar condições de atendimento às demandas corretivas e evolutivas do SIADS Inventário.

5. Aquisições Necessárias
É necessário equipe treinada na plataforma java Demoiselle 2.5, na linguagem Java, com conhecimento em base de dados Postgre SQL. Conhecimento nas ferramentas utilizadas no (IDE Android Studio e Eclipse)

6. Cronograma

	Atividades	Início*	Fim*	Responsável	% / Repasse Programas	Local
1	Planejamento do repasse	05/07/2016	09/09/2016	Rodrigo Armênio		Brasília
3	Apresentação do sistema web em ambiente de produção	xxxxxx	xxxx	Rodrigo Armênio		Brasília
4	Apresentação do app Android	xxxx	xxxx	Rodrigo Armênio		Brasília
5	Apresentação do projeto java do módulo inventário	xxx	xxx	Rodrigo Armênio		Brasília
6	Apresentação do projeto Android Studio	xxxx	xxxxx	Rodrigo Armênio		Brasília
7	Dúvidas e solicitações	xxxx	xxxxx	Rodrigo Armênio		Brasília

7. Procedimentos de Gerenciamento do Projeto
  7.1. Procedimentos para Acompanhamento e Encerramento do projeto

Será feito o repasse das atividades descritos no cronograma no item 6. Finalizado o repasse de cada atividade, a responsabilidade das manutenções passará ao Departamento DESPO. Como forma de sedimentação do conhecimento repassado, as demandas provenientes sobre as atividades finalizadas, já serão de responsabilidade do Departamento DESPO, contando com o apoio integral do responsável pelo repasse.
Posteriormente ao prazo estabelecido como final do repasse neste documento, o Departamento DESPO poderá dispor de recurso humano da Divisão DE1BD com conhecimento nas atividades repassadas, na forma de apoio não integral. O importante é que as atividades posteriores ao repasse sejam comunicadas de forma eficiente, envolvendo a DEDEP, a URC, o DESPO e a DEBSA, para que nenhuma atividade do sistema sofra prejuízo no seu atendimento. O prazo final para este apoio não integral, não fará parte deste documento devendo os Departamentos DESPO e DEBSA fixar esta necessidade a parte.

	Atividades de Acompanhamento	Data	Meio	Participantes	Situação
1	Ponto de controle – DESPO e DEBSA	xxxx	Audio	Gerencia Senior de ambas as areas e as chefias

	Encontros Técnicos para Repasse	Data	Meio	Participantes	Situação
1	Principal foco: Apresentação das equipes, Início do trabalhos	xxxx	Vídeo ou / audio

  7.2. Procedimentos de Gerenciamento de Riscos

Id	Risco	Categoria / (T/G/O/E)	Prioridade / (A/M/B)	Manifestação	Ação	Responsável
R001	Indisponibilidade de recurso humano	T	A	Disponibilidade de implementador mobile android.	Verificar junto a DESPO	xxxxx
R003	Ajustes no projeto piloto durante o repasse	O	B	Se houver alguma solicitação de manutenção durante o repasse por parte do cliente.	Reagendar datas do repasse	Rodrigo Armênio

Legenda:
Categoria (T/G/O/E))
(T) riscos da parte técnica, qualidade ou desempenho.
(G) riscos do gerenciamento de projetos.
(O) riscos da organização,
(E) riscos externos

Prioridade (A/M/B) – Alta/Média/Baixa
(*) - Baixa prioridade no contexto atual ou já possui medida incorporada ao processo ou ao produto.

  7.3. Procedimentos de Gerenciamento de Mudanças

Foram relacionados no item 7.1. Procedimentos para Acompanhamento e Encerramento do projeto.

  7.4. Procedimentos de Gerenciamento da Comunicação

A tabela a seguir estabelece os papéis e os contatos dos envolvidos nas atividades de repasse:

Papel	Responsável	e-mail	Ramal	Local
Ponto focal	Mafalda Cristiana Pantuzzo	mafalda.pantuzzo@serpro.gov.br	(61) 2021-9189	DEBSA
GCS	Simei Costa Silva	simei,silva@serpro.gov.br	(61) 2021-9298	DEBSA
Facilitador	Rodrigo Armenio	Rodrigo.camilo-cruz@serpro.gov.br	(61) 2021-7337	DEBSA
Gerência Sênior	Mafalda Cristiana Pantuzzo	mafalda.pantuzzo@serpro.gov.br	( / 61) 2021-9189	DEBSA
Gerência Sênior	Lucimar Maria Miranda Vianna da Silva	lucimar.silva@serpro.gov.br	(61) 2021-9802	DEBSA
Escritório de Projetos	Fernando Lobo	fernando.martins@serpro.gov.br	(61) 2021-9054	DEBSA
Implementação	Rodrigo Armenio	Rodrigo.camilo-cruz@serpro.gov.br	(61) 20217458	DEBSA